**ACTA DE COMITÉ N°4 - FIDUS CAPITAL**

**Fecha:** 01.04.2025  
**Lugar:** Presencial oficina   
**Participantes:**Luis Poqué.  
Francisco Vargas.  
Rodrigo Andaur.  
Cristián Boetsch.  
Solange Abarca.

**Objetivo: Revisión de avances en la web y procesos internos, y análisis de los efectos generados por los retrasos.**  
Estimados,  
Envío ACTA Nº 4 con los temas tratados en el comité, donde se revisaron los avances del plan de trabajo, se abordaron situaciones críticas y se definieron acciones para continuar con el desarrollo del proyecto.

**1. Estado de Pagos y Relación con Agencia CEBRA**Solange abre el comité informando que no se ha realizado el pago de la factura pendiente a la agencia CEBRA.   
- Esta situación ha generado dificultades operativas y pone en riesgo la continuidad del contrato con la agencia, encargada del desarrollo estratégico, visual y digital de FIDUS CAPITAL.  
- La agencia detuvo temporalmente los avances por este motivo.  
- Se enfatiza la urgencia de regularizar el pago para retomar el trabajo y evitar nuevos retrasos.  
  
**2. Avance del Plan Comercial y Desarrollo Web**- Se reafirma que la web es el canal prioritario para el lanzamiento de FIDUS.  
- Se esperaba que la web estuviera operativa entre 1 a 2 semanas desde marzo.

**2.2. Cronograma de entregables (planificado)**- Sección “Cómo Funciona” → desde el 07 de marzo  
- Sección “Proyecto” → desde el 10 al 13 de marzo  
- Sección “Detalle del Proyecto” → desde el 14 al 18 de marzo  
- Sección “Mi Cuenta – Entrar” → desde el 26 al 28 de marzo'

**2.3. Situación actual**  
- No se cumplieron los plazos establecidos con la agencia, debido a los pagos atrasados.  
- Se informa que los avances se encuentran detenidos por parte de la agencia, y es necesario tomar medidas correctivas inmediatas.  
- Se siguen no aprobando a tiempo los pagos, esto provocó que la agencia nos parara el desarrollo como se había planificado.

**3. Avances en la Sección Proyectos para Invertir**  
- Se ha comenzado a avanzar en la estructura visual y funcional de la sección de “Proyectos para Invertir”.  
- Se está trabajando con un cuadro comparativo (cálculo – simulador) entre proyectos, que permitirá al usuario visualizar diferencias y tomar decisiones informadas.  
- La agencia solicitó el cálculo y detalle de las variables comparativas, lo cual fue enviado para continuar con el diseño y desarrollo de esta sección.  
  
**4. Riesgos y Recomendaciones**- La falta de pagos está generando retrasos críticos con el equipo externo, afectando la continuidad operativa del proyecto.  
- Es prioritario regularizar el pago pendiente antes de que se detenga por completo el trabajo y afecte la planificación general.  
- Se recomienda designar responsable financiero para seguimiento de compromisos y cumplimiento de hitos.

**5. Próximos Pasos**- Regularizar pagos a CEBRA de forma inmediata.  
- Revisar y actualizar cronograma de entregables, considerando las fechas no cumplidas.  
- Mantener comunicación directa con la agencia para destrabar los procesos pendientes y asegurar el flujo de trabajo.  
- Enviar todos los insumos técnicos solicitados para continuar con el desarrollo de las secciones priorizadas.

**Conclusión**:   
La falta de cumplimiento en los pagos comprometidos no solo afecta la continuidad operativa de los proyectos, sino que también debilita la confianza entre los equipos y proveedores, comprometiendo el avance estratégico y la credibilidad.   
Sin embargo, contar con un cronograma definido para las secciones prioritarias y una buena comunicación con la agencia permite retomar el trabajo con claridad, mantener el enfoque y avanzar de forma coordinada hacia los objetivos establecidos.